# Pestaña 2

# Análisis de la organización

## Nombre de la organización

El sistema está diseñado para tambos familiares argentinos de pequeña a mediana escala que no cuentan con tecnología robotizada, representativos de la mayoría de los establecimientos lecheros del país. Si bien el diseño considera un modelo genérico de tambo familiar, el sistema ha sido personalizado para un establecimiento específico ubicado en Totoras, Santa Fe, adaptándose a sus características particulares sin perder su aplicabilidad a otros tambos similares.

## Objetivos

El sistema está diseñado para ofrecer una solución digital práctica y accesible que facilite la gestión de tambos familiares no robotizados, permitiendo a los productores organizar su trabajo, cumplir con normas sanitarias y mejorar su eficiencia sin depender de tecnologías costosas. Adaptado inicialmente para un tambo en Totoras, Santa Fe, el sistema busca ser útil para otros establecimientos similares. A continuación, se presentan los objetivos principales y secundarios que definen su propósito.

### Objetivos primarios

- Implementar un sistema digital accesible que permita gestionar de forma integral el ciclo productivo del tambo.

- Mejorar el control y la trazabilidad de los animales.

- Cumplir con las exigencias sanitarias (SENASA).

### Objetivos secundarios:

- Facilitar la toma de decisiones del productor.

- Reducir pérdidas por vencimientos o fallas de registro.

- Digitalizar la gestión sin necesidad de robotización ni sensores costosos.

## Organigrama

PRODUCTOR

PEÓN DE ORDEÑE

INSEMINADOR

VETERINARIO

PEÓN DE ALIMENTACIÓN

- Productor: es el responsable general del tambo. Toma decisiones estratégicas , supervisa todas las tareas, gestiona las finanzas y coordina con servicio el veterinario.

- Peón de ordeñe:  se encarga del ordeñe, limpieza de las instalaciones de ordeñe, y mantenimiento básico de equipos.

- Peón de alimentación: prepara y distribuye el alimento, ya sea balanceado, rollos, etc para las vacas y además prepara y maneja las pasturas.

- Inseminador: se encarga de detectar celos e inseminar las vacas.

- Veterinario: es un servicio contratado. Se encarga de revisar a la vacas ya sea por enfermedades, temas reproductivos y  realiza la vacunación.

## Matriz FODA

| Fortalezas | Oportunidades |
| --- | --- |
| Adaptado a tambos no robotizados | Creciente interés en digitalización |
| Alertas automáticas e inteligentes | Escasez de soluciones accesibles en el mercado |
| Interfaz simple y amigable | Escalabilidad a otros tipos de ganado |
| Registro integral de animales | Cumplimiento normativo como ventaja comercial |
| Debilidades | Amenazas |
| Recursos limitados | Resistencia al cambio tecnológico |
| Personal sin formación técnica | Competencia de grandes sistemas internacionales |
| Veterinario externo | Conectividad limitada en zonas rurales |

## Análisis de procesos principales:

### Gestión de animales

Descripción: Este proceso permite registrar, consultar y modificar los datos de los animales

Actividades:

- Registro de alta: se registran datos como caravana, fecha de nacimiento, etc. Los machos no se registran, ya que se venden.

- Consulta y modificación: Visualización del listado de animales con opción para ver o editar datos.

Problemas actuales: Los registros manuales generan errores, pérdida de datos y dificultad para consultar información actualizada.

Beneficios del sistema: Centraliza los datos de cada animal en un listado accesible, asegura precisión en el registro y facilita la gestión del rodeo.

### Gestión de Eventos

Descripción: Este proceso registra los eventos sanitarios y reproductivos de los animales

Actividades:

- Registro de eventos: se registran los eventos ocurrido a un animal, así como la fecha y el tipo de evento y alguna descripción adicional importante

Problemas actuales: Los registros en papel se pierden o no se actualizan, dificultando la trazabilidad y el análisis del historial.

Beneficios del sistema: Automatiza actualizaciones de estado, centraliza eventos en un historial accesible y mejora la planificación con datos históricos.

### Gestión de lotes y stock de animales

Descripción: Este proceso organiza los animales en lotes según la etapa productiva, manteniendo un conteo actualizado del número de animales por lote y el total del tambo.

Actividades:

- Clasificación por lotes: Registro de animales en lotes: estaca: 0-4 meses, escuelita: 4-8 meses, terneras: 8 meses-1,5 años, lecheras: en producción, preparto: próximas a parir.

La edad y el  estado del animales determinan en qué lote deben estar, pero al final la decisión se toma de forma conjunta entre el productor y veterinario

- Conteo de stock: Visualización del número de animales por lote y suma total, con opción de ver las caravanas asociadas a cada lote.

Problemas actuales: La falta de registros precisos genera confusión sobre el número y ubicación de animales.

Beneficios del sistema: Proporciona un conteo automático y detallado por lote, facilitando la organización y decisiones sobre el manejo del rodeo.

### Gestión de Alimentación

Descripción: Este proceso permite planificar la dieta de los animales por lote y controlar el stock de alimentos, asegurando un suministro adecuado y oportuno.

Actividades:

- Seteo de dieta por lote: Registro del tipo y cantidad de alimento (forraje, concentrados) asignado a cada lote (estaca, lecheras, etc.).

- Gestión de stock: Monitoreo del stock real de alimentos, con opción de registrar compras para actualizar el inventario.

- Alertas: Generación automática de notificaciones cuando el stock de alimentos está bajo.

Problemas actuales: La gestión manual provoca desabastecimientos y errores en la asignación de dietas.

Beneficios del sistema: Optimiza la planificación de alimentación, automatiza el control de stock y previene faltantes con alertas.

### Gestión de vacunación

Descripción: Este proceso asegura el cumplimiento de las normativas sanitarias de SENASA mediante el registro y seguimiento de vacunaciones, con alertas para vencimientos.

Actividades:

- Registro de vacunaciones: Ingreso de tipo de vacuna, fecha de aplicación y fecha de vencimiento del certificado.

- Consulta de historial: Visualización de todas las vacunas aplicadas por tipo o animal.

- Seguimiento de vencimientos: Monitoreo de certificados próximos a vencer, con alertas automáticas.

Problemas actuales: Los registros desorganizados generan olvidos y riesgo de sanciones.

Beneficios del sistema: Centraliza el historial de vacunaciones, emite alertas para evitar vencimientos.

### Alertas y Listados

Descripción: Este proceso genera notificaciones automáticas y listados clave para anticipar acciones críticas y proporcionar información estratégica al productor.

Actividades:

- Alertas:

  - Bajo stock de alimentos: Notifica cuando el inventario está por debajo de un umbral definido.

  - Vencimiento de vacunas: Avisa con antelación los certificados SENASA próximos a vencer.

- Listados:

  - Vacas próximas a parir: Muestra las caravanas de vacas con fechas estimadas de parto.

  - Vacas a secar: Muestra las caravanas de vacas que deben secarse.

Problemas actuales: La dependencia de la memoria o planillas desactualizadas provoca olvidos y falta de planificación.

Beneficios del sistema: Las alertas mejoran la proactividad en alimentos y vacunaciones, mientras que los listados facilitan la organización de partos y secados.

# Análisis de problemas

- Las plataformas actuales están diseñadas para tambos robotizados, inaccesibles para la mayoría.

- No se gestiona digitalmente el stock de alimentación ni las vacunas.

- Falta de alertas genera pérdidas o incumplimientos normativos (SENASA).

- Historial animal fragmentado y poco accesible.

- Dificultades operativas por falta de conectividad constante.

- Necesidad de cargar datos en el campo sin depender de Internet.

## Análisis de objetivos

Objetivo general:
Desarrollar un sistema web integrado con una aplicación móvil que permita la gestión completa del tambo, incluyendo la carga de datos offline y sincronización posterior.

Objetivos específicos:

- Brindar un sistema intuitivo para el productor y los empleados.

- Registrar información sanitaria y reproductiva de cada animal.

- Generar alertas automáticas sobre eventos clave.

- Garantizar que la app móvil funcione sin internet y sincronice luego.

- Incluir reportes sencillos para la toma de decisiones productivas.

# Propuesta de solución

## Solución 1: Web + App sincronizable

Abstract:

El sistema estará compuesto por una aplicación web y una app móvil. La app permitirá cargar datos offline y sincronizarlos con la base de datos cuando haya conexión. La plataforma cubrirá gestión de animales, eventos, stock, alimentación, vacunación, alertas y reportes simples.

Entorno tecnológico:

- Frontend web: React

- App móvil: React Native

- Backend/API REST: Node.js + Express

- Base de datos: PostgreSQL

- App offline: almacenamiento local con AsyncStorage o SQLite

- Sincronización: lógica en la app + endpoints en backend

- Servidor: Railway / AWS / Vercel

Recursos humanos:

- 1 Analista funcional

- 1 Desarrollador full stack (web + backend)

- 1 Tester

- Usuario final (productor) para validación

Funciones incluidas:

- Registro de animales y eventos

- Manejo stock de animales

- Gestión de alimentación (dieta por lote, stock)

- Control de vacunación (historial y vencimientos)

- Alertas inteligentes

- App móvil offline con sincronización

- Reportes simples (tasa de preñez, stock, vacunaciones, etc.)

Funciones excluidas:

- Manejo stock de semen.

# Comparativa con el mercado

| Característica | DeLaval DelPro™ | Lely Horizon | Uniform Agro | Dirsa Visual Tambo | GesTambo | Infotambo | Nuestra propuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accesible para tambos no robotizados | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gestión de stock de alimentos con alertas | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ (alertas automáticas) |
| Control de vacunación y vencimientos SENASA | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ (alertas inteligentes) |
| Registro y seguimiento de animales | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (sin sensores costosos) |
| Offline / móvil con sincronización | – | – | – | – | – | – | ✅ |
| Alertas inteligentes (stock, vacunas, partos, etc.) | – | – | – | – | – | – | ✅ |
| Reportes sencillos para toma de decisiones | ✅ (informe lechero, reproductivo) | ✅ (informes de rebaño, salud) | ❌ | ❌ | ✅ (gráficos, finanzas) | ✅ (listados exportables) | ✅ (tasa de preñez, stock, vacunas) |
| Interfaz simple y amigable | – | – | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Requerimiento de tecnología costosa | Robots / collares | Robots / collares | Sólo PC | Sólo PC | Sólo PC | Sólo PC | NO |

# Por qué nuestra propuesta es superadora

- Adaptación al contexto argentino y a tambos familiares

Mientras que DeLaval DelPro™ y Lely Horizon están diseñados para explotaciones robotizadas de gran escala, nuestra solución nace para tambos no robotizados de pequeña y mediana escala, garantizando accesibilidad sin renunciar a la digitalización.

- Cobertura integral de stock de alimentos y control sanitario

Ninguna de las plataformas analizadas gestiona digitalmente el inventario de alimentos ni emite alertas de vencimiento de vacunas de SENASA. Nuestro sistema centraliza ambos procesos con notificaciones automáticas e inteligentes, previniendo faltantes y sanciones.

- Operación offline con sincronización posterior

La carga de datos sin conexión es clave en zonas rurales con conectividad limitada. Nuestra app móvil basada en React Native permite trabajar offline y sincronizar cuando haya señal, algo que ningún competidor ofrece.

- Interfaz simple y enfoque “plug & play”

Competidores locales muestran interfaces maduras pero complejas, orientadas a usuarios técnicos. Nuestro diseño prioriza la usabilidad, reduciendo la curva de aprendizaje y facilitando la adopción por parte de productores y peones.

- Alertas y reportes adaptados al productor

Además de alertas de stock y vacunas, generamos listados críticos (vacas próximas a parir, a secar) y reportes de ciclo productivo (tasa de preñez, consumos), apoyando la toma de decisiones diarias sin análisis externos.

- Costo y despliegue flexible

Basados en tecnologías open‑source  y desplegados en plataformas cloud, ofrecemos un modelo de suscripción accesible para tambos familiares, sin necesidad de inversiones en hardware o licencias.

# Diagrama de gantt

| Fase del Proyecto | Mes estimado | Actividades principales |
| --- | --- | --- |
| Relevamiento y análisis | Mes 1 (Semanas 1–4) | Entrevistas con el productor, definición de requerimientos, análisis |
| Diseño funcional y técnico | Mes 2 (Semanas 5–8) | Diagramas, arquitectura del sistema, modelado de base de datos |
| Desarrollo backend (API) | Mes 3 (Semanas 9–12) | Configuración de la base de datos, lógica de negocio, endpoints |
| Desarrollo frontend web | Mes 3–4 (Semanas 9–16) | Interfaz para usuarios administradores, validación de datos, alertas |
| Desarrollo app móvil offline | Mes 4–5 (Semanas 13–20) | Almacenamiento local, carga offline, lógica de sincronización |
| Pruebas unitarias | Mes 5 (Semanas 17–18) | Validación módulo a módulo |
| Pruebas integrales | Mes 5 (Semanas 19–20) | Testeo del sistema completo (web + app sincronizada) |
| Documentación y presentación | Final de mes 5 | Elaboración de manuales, informe final, preparación de presentación |